6. KŐMŰVES MUNKÁK

ÚTMUTATÓ

A 6.  KŐMŰVES MUNKA MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1.	ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet a kőműves szerkezetek, a vakolások és rabicolások valamint a keverékek normáit tartalmazza.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

06-00	Bontási munkák

06-01-20	Falazatok

06-21-34	Vakolatok

06-40-84	Keverékek

06-90	Vakolatjavítási munkák

06-91	Falazatjavítások, pótlások

06-99	Belső anyagmozgatások

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 04-803-1:1981		Kőműves szerkezetek

MSZ 04-82 sorozat		Kémények

MSZ 04-803-4:1990		Gipsz,- műmárvány és szobrász szerkezetek

MSZ 04-803-9:1990		Vakolatok

MSZ 108 sorozat			Építési mész

MSZ 516 sorozat			Gipsz

MSZ 523 sorozat			Cementek

MSZ 2501 sorozat		Salak

MSZ 2504/1:1980		Kohósalak

MSZ 4702 sorozat		Cement

MSZ 4713 sorozat		A beton alapanyagai

MSZ 4714 sorozat		A friss beton

MSZ 4719:1984			Betonok

MSZ 16000 sorozat		Habarcsok

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése:				                   Veszteség %

Új munkák	Felújítási munkák

azbesztcement szellőző					4,0		7,0

ágyazati anyag: homok, kavics				5,0		8,0

beton: kéményhez és csatornához				3,5		5,0

betonacél							7,0	             11,0

előregyártott kémény- és szellőzőelem			7,0		9,0

facsomag							5,0		8,0

falazó- és ciklopkő						3,5		4,5

gázbeton és kőszivacs válaszfallapok				3,0	           6,5-7,5

(hőszigetelés esetén)				3,0		4,0

Habarcs:	falazathoz,

pillérhez, gázbetonhoz, simításhoz,

ágyazathoz, rabichoz				6,5	           9,5-10,0

válaszfalhoz					6,5		8,0			kézi blokkfalhoz					7,5	             10,5

hézagoláshoz, kiöntéshez				9,0                       11,0

járdalap							5,0		5,0

kábeltégla							4,0		7,0

kerámiarács, füstcsőhüvely, kéményajtó, koromzsákajtó	5,0		5,0

kettősméretű tégla						4,0		7,0

kézi falazóblokk					            4,0-6,0		6,0

kisméretű és magasított tégla:

- teherhordó és kitöltő falazathoz				4,0		7,0

- válaszfalakhoz						4,5		6,5

- pillérekhez, kéményekhez				            9,5-10,0	              13,0

kovaföld őrlemény						7,5		7,5

rabicháló							8,5		8,5

soros, váltósoros, szegély, tipegő és bárdolt lapkő		2,5		2,5

válaszfallap - 6 és 10 cm vastag.				6,5		8,0

zsaluzódeszka, léc						7,0		8,5

tricosal							6,0		6,0

bitumen (hézagkiöntéshez)					6,0		6,0

cementhabarcsok						5,0		7,5

- kivéve függőleges felületen			            17,0                        17,0

díszvakoló gipszhabarcsok					5,0		7,0

díszvakoló simító habarcsok:

- általában						              30,0	              33,0

- nútképzések					              10,0	              12,0

előkevert szárazhabarcsok (vakoló és ragasztóhabarcsok):

bedolgozásnál						5,0	                5,0

előregyártott gipszelemek				             10,0	              12,0

gipsz- és gipszes habarcsok				               5,0		 7,0

kőporos és nemesvakolati habarcsok			             10,0	              12,0

mészhabarcsok:

- oldalfal és homlokzatvakoláshoz				5,0		7,5

- mennyezetvakoláshoz, hézagoláshoz, párkányhúzáshoz              10,0	             10,0

terranova habarcs						5,0		7,5

polisztirolhab						3,0		3,0

üvegszövet						              20,0	              20,0

vízzáró habarcsok					              10,0	              12,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

-	tétel szerinti vagy korábban készült meglévő szerkezetek védésére, takarására szolgáló anyagok,

-	az elhelyezésnél felhasznált ékek, faanyagok, szegek,

-	állványbak talpas létra, állványpalló (kisállványhoz, 3 m állványszintig)

-	rabicszeg,

-	víz (kivéve szárazhabarcsok)

- stukatúr szeg

- huzalszeg

- vezetőléc  vakoláshoz

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett vízszintes kézi anyagmozgatási távolság 120 m. Kivéve a keverékek tételcsoportját, ahol az alábbi anyagmozgatási feltételekkel kerültek meghatározásra az időadatok:

2.2.1.1	Beton keverékeknél 100 l-es beton keverőgép alkalmazása esetén a zsákolt cement és kavics átlagban 50 m-es szállítást és kézi adagolást tartalmaz. Kézi keverés esetén a munkaidőt 2,0 óra/m3-el, a tájékoztató cement mennyiséget +10 %-kal növelni lehet a víztartalom változatlanul hagyása mellett.

2.2.1.2	A habarcs és mészoltás tételei kézi keveréssel történő munkavégzésre vonatkoznak. Oltógödör ásás, oltóláda készítés, valamint a meszesgödörben hosszabb tárolással kapcsolatos időszükségletet nem tartalmazzák. Ezeket a munkákat külön lehet számításba venni.

A habarcskeverésnél figyelembe vett kézi anyagmozgatási távolság 20 m. A fentiektől eltérő munkakörülmények esetén a tételek anyag és munkaidő szükségletét egyedileg kell meghatározni a megvalósítás műszaki feltételei szerint.

2.2.2 	A munkaidőnormák tartalmazzák:

-	az anyagok kézi mozgatását,

-	a gépkiszolgálást,

-	elhelyezést (beállítást),

-	ágyazást,

-	habarcsolást, aláöntést, kikenést,

-	kisebb csorbulatok és hézagok kijavítását,

-	a munkavédelmi segédeszközök, létrák, állványok stb. használatát

-	az 5 m-nél nem magasabb épületszerkezet megvalósításához szükséges (általában 3 m magas)

kisállványok készítésének és elbontásának élőmunka-szükségletét is.

2.2.3	A munkaidőnormák nem tartalmazzák:

-	az 5 m-t meghaladó függőleges anyagmozgatást,

-	a nyers téglafelület - képzés és a csorbázatos kifalazást (erre önálló tételek vonatkoznak).

2.2.4	A felmenő falakra vonatkozó normák a fő munkaműveleteken kívül az alábbi mellékmunkákat is tartalmazzák:

2.2.4.1	A felmenő falak tömegében foglalt nyílások, kávák, falsarkok, falvégek, falcsatlakozások, mellvédek, falfülkék, vízszintes és függőleges hornyok, kéménylyukak, füstcsatorna elhúzások kiképzését,

2.2.4.2	A párkányok és könyöklők kifalazását 2 téglasor magasságig

2.2.4.3	A falazatokban levő átboltozások és boltívek kiképzését 1 m fesztávolságig és 15 cm ívszelet magasságig

2.2.4.4	A kéményajtó, a füstcsőhüvely, a koromzsák ajtó részére szükséges nyílások kiképzését, a füstcsatornák elhúzását, belső kivakolását, illetve bedörzsölését

2.2.4.5	A tetőn kívüli kéményeknél a nyerstégla modorú falazást és külső hézagolást

2.2.4.6	Az 5 m-nél nem magasabb épületszerkezet megvalósításához szükséges  (általában 3 m magas) kisállványok (nagybak, kisbak, talpas létra) építésének és bontásának élőmunka szükségletét. A kisállványok elhasználódó anyagértékét a rezsinél lehet figyelembe venni.

2.2.4.7	A bontási tételek munkaideje a visszanyert bontási anyag és az elszállítandó törmelék munkaterületen belüli mozgatását is tartalmazza.

2.2.5	A munkaidők magukban foglalják a visszanyert, még használható anyagok tisztítási és deponálási idejét is. A mész- vagy javított habarcsba falazott szerkezetek tégla-, kő- vagy falazóblokk használható anyagait tehát - mint ismételten felhasználható anyagokat - a további munkáknál figyelembe kell venni.

2.3	Gépi munkanormák:

2.3.1	A 3 m magasságon felüli függőleges gépi anyagmozgatást időarányosan kell meghatározni.

3. A mennyiség-meghatározás és felmérés szabályai:

3.1	A felmenő falak tételeit a 25 cm, vagy annál vastagabb 1,45 m-nél hosszabb összefüggő tömör faltesteknél, a 2,20 m-nél hosszabb kéménypillérnél, a 77 cm vagy annál vastagabb falazott pillérnél, továbbá a pince és lábazati falaknál kell alkalmazni.

3.1.1	A falazat mennyiségét a határoló szerkezetek közötti vakolatlan méretekkel a sarok és kereszteződési áthatások egyszeri beszámításával kell meghatározni.

3.1.2	Az íves alaprajzú, vagy nem derékszögben végződő falak hosszúságát az elméleti középvonalon kell figyelembe venni.

3.1.3	A falazat vastagságát a terv szerinti mérettel kell számításba venni.

3.2		A falazati mennyiségből le kell vonni

- az 1 m2-nél nagyobb nyílásokat,

- a 0,1 m3-nél nagyobb, beépített idegen szerkezeteket,

- 50 %-os felületi vagy annál nagyobb beugró csorbázat esetén a csorbázatot,

- a 750 cm2 keresztmetszetet meghaladó hornyok, füst vagy szellőzőcsatornák térfogatát.

A nyílások nagyságának megállapítása nyers falméretek figyelembevételével történik.

3.2.1	A kőfelület hézagolásának meghatározása m2-ben történik, a teljes látható felület befoglaló méretei szerint, a homlokzati felületképzés szabályainak megfelelően.

3.3	A pillérfalazat tételeit kell alkalmazni

- 25-77 cm vastagságú szabadon álló faltesteknél, h azok szélességi mérete 1,45 m vagy ennél        kevesebb,

- nyílások közötti faltesteknél, ha a test szerinti magassága 1,45 m-nél nagyobb,

- a kürtővel kiképzett, de statisztikailag szerkezeti alátámasztás célját is szolgáló faltesteknél.

3.3.1	A pillérek mennyiségeit az elhatároló szerkezetek közötti, terv szerinti magassági és káva nélküli, szélességi mérettel kell meghatározni, m3-ben

3.3.2	Kéménypillér az a falazott szerkezet, amely

- füstjáratot vagy szellőzőkürtőt tartalmaz,

- szabadon álló,

- felmenő fallal nem függ össze,

-  szerkezeti alátámasztásra részben sem szolgál,

- kürtő falvastagsága 12 cm vagy annál nagyobb,

- szélességi mérete 2,20 m vagy annál kisebb,

- a kémény alatti tömör faltest, ha szélességi mérete nem haladja meg a 2,20 métert.

3.3.3	A falazott kémények mennyiségét m3-ben kell meghatározni. A tetőn kívüli kéménypillérek mennyiségi meghatározásánál a magassági méretet a kéménytest és szaruzat síkjának legalsó metszésvonalától, lapostetőnél a födém teherhordó szerkezetének felső síkjától mérve kell számításba venni.

3.3.4	A falazott kémények mennyiségét m3-ben, a kürtőt és a falak vastagságát is magában foglaló (elméleti) alaprajzi keresztmetszet és a terv szerinti magasság méretével kell meghatározni, a 750 cm2-t meghaladó kürtő térfogatának levonásával.

3.3.5	A m3-ben elszámolt falaknál többletként lehet felszámítani

- a nyersen maradó téglafelület kiképzését,

- az 50 %-nál nagyobb felületű, beugró csorbázatot m2-ben

- a falazat anyagából képzett, 1 m fesztávolságot meghaladó boltozatot fesztáv m-ben és

- az íves falazott téglafalakat m3-ben.

3.6	Boltozatokat az alábbiak szerint kell számításba venni:

3.6.1	A dongaboltozatokat a beépített anyag térfogata alapján, m3-ben kell meghatározni.

3.6.2	A keresztboltozatokat a kiterített felületi méretekkel, m2-ben kell elszámolni.

3.6.3	A poroszsüveg boltozatokat a külső határoló falak, koszorúk, illetve vb. áthidaló gerendák közötti nyers méretek szerint, vízszintes felülettel, m2-ben kell figyelembe venni (a vb.gerendák által elfoglalt terület levonása nélkül).

3.7	A válaszfalakat a terv szerinti nyers, vakolatlan hosszak, valamint a végleges padlószint és vakolatlan mennyezet közötti magasság szorzatából adódó felülettel, m2-ben kell meghatározni.

3.7.1	A válaszfalakban kihagyott 1 m2-nél nagyobb felületű nyílásokat le kell vonni.

3.8	A belső fal és mennyezetvakolások munkaidő-normái tartalmazzák:

- a vakolási és egyéb felületképzési munkákhoz szükséges kisállványok (a falazatoknál leírtak szerint) építésének és bontásának élőmunka szükségletét,

- az összes él-, vég- és hajlatképzést,

- 25 cm-nél keskenyebb kávák vakolását.

3.9	A homlokzatvakolat időnormái magukba foglalják a pillérek, falkiugrások, ablakkávák, tagozat nélküli nyíláskeretek elkészítését, valamint a már elkészült szerelvényekhez, díszítésekhez való hozzádolgozás időszükségletét is.

3.9.1	Vakolás, homlokzati felületképzés és rabicolás mennyiségét vakolatlan tervméretekkel, általában m2-ben kell előirányozni. Íves felületek mennyiségét a vakolás alá kerülő, kiterített elméleti felülettel kell meghatározni.

3.9.2	Ha az íves vakolat mennyisége az összefüggő vakolatmennyiség 10%-ánál nagyobb, az íves felület mennyiségére többlet számolható el.

3.9.3	A felületből a 2 m2 és ennél nagyobb összefüggő, nem vakolt nyílásokat és az 1 m2 és ennél nagyobb idegen anyagú burkolatokat le kell vonni.

3.9.4	A rabicolások elszámolására általában a válaszfalakra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, az alábbi kiegészítéssel:

Íves rabicok felületét vakolás alá kerülő kiterített elméleti felülettel kell számításba venni.

3.9.5	Az oldalfal vakolatok felületének meghatározásánál a hosszakat a falsíkok között, a magasságot a végleges padlóburkolattól, a vakolatlan mennyezet síkjáig kell figyelembe venni.

3.9.6	Alulbordás mennyezeteknél a nyers falméretek között számított felülethez a lelógó vakolatlan méreteivel számított függőleges oldalfelületeket hozzá kell adni.

3.9.7	A homlokzatvakolat mennyiségét a vakolatlan méretek alapján számítható kifejtett vetületi felülettel m2-ben kell figyelembe venni.

Nem számíthatók be a homlokzati felületbe:

- a 2 m2-es és ennél nagyobb nyílások és az összefüggő, 1 m2-nél nagyobb idegen anyagú vagy más tételben számításba vett felületképzések.

3.9.8	A 25 cm-nél szélesebb kávaképzéseket, falfülke kiugrásokat, illetve nyílásbéléseket tényleges felületük szerint kell számításba venni. Kiugró párkányokat és faltagozatokat kiterített szélesség szerint m-ben kell külön meghatározni.

4.1	Egyéb kőműves munkáknál a különféle gépészeti és technológiai szerelésekkel kapcsolatos elhelyezési tételeket, továbbá a nyílászárók elhelyezését a terv szerinti méretek figyelembevételével, a normáknál meghatározott egységben kell figyelembe venni. A nyílászárók elhelyezését a fejezetben közölt adatokkal (szerelés nélkül) kell elszámolni.

4.1.1	A járdák mennyiségét a szegélyek külső határoló vonalai között, csatlakozó építmény esetén annak a járda felszínén látható kontúrvonaláig értelmezve, m2-ben kell meghatározni. A teljes vagy részben körülzárt, 1 m2-nél nagyobb idegen szerkezetet a m2 mennyiségből le kel vonni.

5.  A javítási, pótlási munkákat jellemző adatokat feltüntetve, külön kell felsorolni, a normákban meghatározott	elszámolási egységben.

5.1	Ha a vakolatjavítás mértéke a teljes felület 5%-át nem éri el, a felmérés a ténylegesen vakolat foltok felülete köré rajzolható derékszögű idomok területe alapján történik. A 0,25 m2-nél kisebb különálló foltok területét 0,25 m2-rel kell figyelembe venni. 5 - 25% közötti mértékű javítás esetén a fal vagy mennyezet teljes területét kell számításba venni. A 25% feletti hiánypótlásoknál a ténylegesen javított felület számolható el. (488 - 517 tételek).

6.   A keverékek címmel közreadott anyagszükségletek tájékoztató jellegűek. A keveréket előállítónak    	(vállalkozónak) az előírt minőséget az ebben foglaltaktól  függetlenül biztosítania kell.